﻿# Reporte Ejecutivo de Progreso y Siguientes Pasos

Proyecto: Sistema de Gestión y Ventas POS - Mr. Burger

Fecha: 1 de Octubre de 2026

---

## 1. ¿Dónde estamos hoy?

Nos complace informar que la etapa de desarrollo, programación y pruebas técnicas del sistema ha sido completada al 100%. Hemos transformado las ideas y necesidades de Mr. Burger en un software robusto, seguro y diseñado específicamente para el ritmo rápido de su restaurante.

A continuación, presentamos un resumen en lenguaje sencillo de todo lo que hemos construido y dejado listo para usted:

### Fase 1: El Corazón y la Seguridad del Sistema

Construimos los cimientos del sistema para garantizar que nunca se pierda un solo dato.

- Seguridad por roles: Creamos perfiles separados. El mesero solo ve lo que necesita para atender, la cocina solo ve los pedidos, y la caja solo ve los cobros. Nadie, excepto el dueño, tiene acceso a las modificaciones de precios o reportes financieros.

- Protección ante cortes: Diseñamos el sistema para que no dependa del internet de la calle. Si el proveedor de internet falla, el restaurante sigue tomando pedidos, cocinando y cobrando sin interrupciones a través de la red interna (Wi-Fi local).

### Fase 2: Operación Rápida en el Local

Desarrollamos las herramientas que su equipo usará día a día para que el servicio sea ágil.

- Meseros Ágiles: Una aplicación rápida para celulares donde los meseros toman los pedidos por mesa o mostrador, añaden notas especiales (ej. "Sin cebolla") y adiciones con costo.

- Cocina Inteligente (KDS): Una pantalla para el chef que recibe los pedidos al instante con un timbre sonoro. Mide los tiempos de preparación y cambia de color si un pedido se está demorando mucho.

- Caja y Facturación: Una caja completa que permite pagos mixtos (ej. una parte en efectivo y otra en tarjeta), vales, apertura de turno y la automatización total de la impresora de recibos y la apertura automática del cajón monedero.

### Fase 3: El Control Total para el Dueño

Creamos un centro de mando para que usted tenga el control absoluto de su negocio, incluso si no está físicamente en el local.

- Inventarios y Recetas: El sistema es capaz de descontar gramo a gramo el queso, la carne o las salsas cada vez que la cocina acepta un pedido.

- Reportes Transparentes: Un tablero visual que muestra las ventas del día, los productos más vendidos, y genera la planilla del "Cuadre de Caja" (Arqueo) para saber exactamente cuánto dinero físico debe haber.

- El "Espejo" en la Nube: Su sistema local se sincroniza en segundo plano con la nube, permitiéndole abrir su celular desde su casa o de viaje para ver en vivo cómo van las ventas del día.

### Fase 4: Limpieza y Preparación Final

Durante esta última semana, hicimos pruebas de resistencia simulando el trabajo pesado del restaurante. Optimizamos el sistema para que la red no se sature y eliminamos el 100% de la información "de mentiras" que usamos para las pruebas. El sistema está hoy completamente limpio, en cero, y listo para empezar a registrar su historia real.

---

## 2. Lo que viene: La Fase de Implementación

Ya terminamos de "construir la casa". La fase que comenzamos ahora es la de amoblarla y mudarnos. Esto es lo que haremos en los próximos días trabajando en equipo:

### Paso 1: Configurar su Menú Real

Nos sentaremos a ingresar al sistema la lista oficial de todos los insumos que ustedes compran (panes, carnes, vegetales, bebidas) y crearemos su menú oficial (Hamburguesas, Platos, Combos) con sus precios finales y sus recetas exactas.

### Paso 2: Instalación Física en Mr. Burger

Llevaremos el sistema al restaurante para conectar los equipos físicos:

- Configuraremos el router del local para asegurar la conexión estable de los celulares.

- Conectaremos y probaremos la impresora térmica para asegurarnos de que la factura sale perfecta con su NIT y logotipo.

- Conectaremos el cajón de dinero para que dispare mecánicamente al cobrar en efectivo.

### Paso 3: Capacitación y Simulacro

Haremos un ejercicio en vivo de 20 a 30 minutos con el cajero, el cocinero y los meseros. Haremos pedidos de prueba y cerraremos la caja para que todos pierdan el miedo y sepan usar sus herramientas antes de abrir las puertas al público.

### Paso 4: El Periodo de Prueba en Vivo (Octubre 6 al 28)

Durante las primeras semanas de operación real, el sistema estará bajo observación atenta.

- Los primeros días daremos acompañamiento para resolver dudas en el instante.

- Estaremos monitoreando cómo se comportan los inventarios y verificando que el cierre de caja de la aplicación cuadre perfectamente con el billete físico.

- El 28 de Octubre evaluaremos juntos este periodo. Si todo funciona a la perfección, daremos por estabilizada e inaugurada oficialmente la plataforma.

¡Estamos listos para dar el siguiente paso y llevar la operación de Mr. Burger al siguiente nivel!